О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского округа Железнодо-

рожный от 23.03.2011 № 02/09  «О при-

нятии муниципальной адресной програм-

мы по развитию застроенной территории

в планировочном районе «Керамик» горо-

да Железнодорожного на период с 2011 по

2020 годы»

В связи с уточнением сроков, Совет депутатов городского округа Железнодорож-ный

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения  в решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 23.03.2011 № 02/09 «О принятии муниципальной адресной програм-мы по развитию застроенной территории в планировочном районе «Керамик» города Железнодорожного на период с 2011 по 2020 годы»:

1.1 Приложение к муниципальной адресной программе по развитию застроенной территории в планировочном районе «Керамик» города Железнодорожного на период с 2011 по 2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 23.03.2011 № 02/09 «График мероприятий по развитию застроенной территории» изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город Железнодорожный» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

Глава городского округа

Железнодорожный                                                                                                 Е.И. Жирков

р/р: аппарат Совета депутатов, горпрокуратура, Чернухе С.А., Татевосян Л.Н.,  финуправление, КАиГ, газета «Мой город Железнодорожный», «Консультант+», Ермаковой А.В., контрольно-организационное управление, Попову Г.В., Дегтяренко А.В., контр. папка, КУИ, комитет по экономике и инвестиционной политике

Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 21.12.2011 № 05/21

Приложение

к муниципальной адресной программе

по развитию застроенной территории

в планировочном районе «Керамик»

города Железнодорожного на период

с 2011 по 2020 годы, утвержденной

решением Совета депутатов городского

округа Железнодорожный

от 23.03.2011 № 02/09

График мероприятий по развитию застроенной территории:

| № | Реализуемые мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных по градостроительной документации, зарегистрированным правам на объекты недвижимости, фонду социального и коммерческого назначения, техническим характеристикам объектов недвижимости, объектам транспортной и инженерной инфраструктурам, объектам негативного влияния на окружающую среду и т.д. | I полугодие 2011 г. | Администрация городского округа |
| 2 | Создание обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности (объектах капитального строительства, инженерных коммуникациях, транспортной сети и т.п.). Анализ современного состояния и использования территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития территории. Расчет основных параметров территориального развития, формализация задач территориального планирования, разработка концепции градостроительного развития терри-тории. | I полугодие 2011 г. | Администрация городского округа |
| 3 | Определение адресного перечня зданий, строений и сооружений, подлежащих реконструкции или сносу. Постановка на кадастровый учет земельных участков, входящих в границы территории, подлежащей развитию и на которых расположены объекты, подлежащие сносу и (или) реконструкции. | I полугодие 2011 г. | Администрация городского округа |
| 4 | Утверждение расчетных показателей обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры. | 2011 г. | Администрация городского округа |
| 5 | Определение количества граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого фонда и расположенных на застроенной территории. | 2011 г. | Администрация городского округа |
| 6 | Разработка финансово-экономического обоснования и расчет затрат городского округа на реализацию проекта развития застроенной территории, определение объема участия городского округа в развитии застроенной территории. | I квартал 2012 г. | Администрация городского округа |
| 7 | Подготовка и проведение открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. | II квартал 2012 г. | Администрация городского округа |
| 8 | Подготовка и утверждение проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории в соответствии с утвержденными расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, максимальные сроки подготовки таких документов. | IV квартал 2012 г. | Победитель аукциона, Администрация городского округа |
| 9 | Создание или приобретение, передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, до-говорам найма специализированного жилого фонда и расположенных на застроенной территории. | 2014-2020 гг | Победитель аукциона, Администрация городского округа |
| 10 | Предоставление победителю аукциона без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для стро-ительства в границах застроенной территории, земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в собственность или пользование гражданам и юридическим лицам. | 2012-2013 гг | Администрация городского округа |
| 11 | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории. | 2012-2013 гг | Победитель аукциона |
| 12 | Строительство и (или) реконструкция жилых домов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. | 2013-2020 гг | Победитель аукциона |
| 13 | Передача в соответствии с договором в муниципальную собственность после окончания строительства объектов инже-нерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры | По мере строительства | Победитель аукциона, Администрация городского округа |
| 14 | Снос существующих малоэтажных жилых домов согласно Перечню многоквартирных домов, расположенных в границах территории, подлежащей развитию. | 2013-2019 гг. | Победитель аукциона |