Решение от 21.12.2011   №  06/21

О принятии муниципальной адресной

программы развития застроенной

территории  в границах ул. Маяковского –

ул. Главная – ул. Некрасова – проезд

ул. Маяковского - ул. Некрасова на период

с 2012 по 2020 гг. и установлении коэффициента

инвестиционной привлекательности

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Московской области от 12.10.2009 N 837/43 "Об утверждении Методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории",  рассмотрев проект муниципальной адресной программы развития застроенной территории в границах ул. Маяковского – ул. Главная – ул. Некрасова – проезд ул. Маяковского - ул. Некрасова на период с 2012 по 2020 гг., Совет депутатов городского округа Железнодорожный

Р Е Ш И Л :

1. Принять муниципальную адресную программу развития застроенной территории в границах ул. Маяковского – ул. Главная – ул. Некрасова – проезд ул. Маяковского - ул. Некрасова на период с 2012 по 2020 гг. (прилагается).

2. Установить коэффициент инвестиционной привлекательности для территории, подлежащей развитию в границах ул. Маяковского – ул. Главная – ул. Некрасова – проезд ул. Маяковского - ул. Некрасова города Железнодорожного в размере 0,8.

3. Администрации городского округа руководствоваться настоящим решением при определении начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город Железнодорожный» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Железнодорожный по промышленности, социально-экономическому развитию города, управлению муниципальной собственностью, земле и градостроительству Попова Г.В.

Глава городского округа

Железнодорожный 							Е.И. Жирков

Приложение к решению
Совета депутатов городского
округа Железнодорожный от
21.12.2011   №  06/21

Муниципальная адресная программа

по развитию застроенной территории в границах:

ул. Маяковского - ул. Главная - ул. Некрасова – проезд

ул.Маяковского - ул.Некрасова города Железнодорожного

на период с 2012 по 2020 гг.

П А С П О Р Т

муниципальной адресной программы

Наименование Программы 	Муниципальная адресная программа развития застроенной территории в границах ул. Маяковского – ул. Главная – ул. Некрасова – проезд ул. Маяковского-ул. Некрасова города Железнодорожного Московской области на период с 2012 по 2020 гг.

Основание для разработки   	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Устав городского округа Железнодорожный Московской области

Заказчик 				Администрация городского округа

Программы 				Железнодорожный

Цель (цели)	Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», улучшение качества и среды проживания жителей города Железнодорожного

Задачи				1. Переселение граждан из ветхого жилого

фонда.

2. Увеличение объектов многоэтажного жилищного строительства

3. Развитие инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры.

4. Развитие социальной инфраструктуры.

Сроки	2012-2020 гг. (в соответствии с графиком мероприятий по развитию застроенной территории)

Исполнители	Администрация городского округа Железнодорожный победитель открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории

Планируемые результаты	В результате реализации мероприятий,  предусмотренных программой,  должна быть достигнута ликвидация ветхого жилого фонда на территории, переселение проживающих в нем граждан в современное благоустроенное жилье, строительство на территории объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры,  строительство инженерных  сетей.

- Общие положения.

1.1. Адресная программа распространяет свое действие на  территорию, общей площадью ориентировочно 4 га, в границах: ул. Маяковского –  ул. Главная – ул. Некрасова – проезд ул. Маяковского-ул. Некрасова города Железнодорожного.

1.2. Адресная программа устанавливает требования, обязательные при принятии Главой городского округа Железнодорожный решения о развитии застроенной территории, а также перечень адресов многоквартирных домов, расположенных в границах территории, подлежащей развитию.

1.3. Для реализации адресной программы Администрация городского округа Железнодорожный вправе на договорной основе привлекать физических и юридических лиц с последующей компенсацией их затрат из средств  местного бюджета или победителем открытого аукциона на право заключения договора  о развитии застроенной территории в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования по развитию застроенной территории.

2.1. Территория в границах: ул. Маяковского – ул. Главная – ул. Некрасова – проезд ул. Маяковского-ул. Некрасова города Железнодорожного, является зоной существующей жилой застройки малоэтажными жилыми домами, которая подлежит преобразованию под жилую зону с многоэтажными жилыми домами с размещением многоквартирных домов (секционных) и объектами обслуживания населения жилого района.

2.2. Застройка территории, подлежащей развитию, осуществляется на основании проекта планировки, разработанного в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

2.3. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, осуществляется путем предоставления благоустроенных жилых помещений, в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Приобретение прав на жилые помещения, расположенные в границах территории, подлежащей развитию, и находящиеся в частной собственности, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.Перечень адресов многоквартирных домов, расположенных в границах территории, подлежащей развитию.

| № | Адрес | Этаж ность | Материал стен / материал кровли | Год постройки | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Жилгородок, д. № 47 | 2 | деревянный брус / шифер | 1946 | 528,4 | 371,6 |
| 2 | ул. Жилгородок, д. № 49 | 2 | деревянный брус / шифер | 1946 | 529,1 | 373,6 |
| 3 | ул. Жилгородок, д. № 51 | 2 | деревянный брус / шифер | 1946 | 527,5 | 371,0 |
| 4 | ул. Жилгородок, д. № 53 | 2 | деревянный брус / шифер | 1946 | 529,9 | 371,7 |
| 5 | ул. Жилгородок, д. № 55 | 2 | деревянный брус / шифер | 1949 | 529,7 | 372,3 |
| 6 | ул. Жилгородок, д. № 57 | 2 | деревянный брус / шифер | 1946 | 526,1 | 372,1 |
| 7 | ул. Жилгородок, д. № 58 | 2 | деревянный брус / шифер | 1946 | 527,0 | 370,6 |
| 8 | ул. Жилгородок, д. № 59 | 2 | деревянный брус / шифер | 1948 | 526,7 | 371,0 |

4. В целях  реализации адресной программы обеспечить следующий график мероприятий по развитию застроенной территории:

| № | Реализуемые мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных по градостроительной документации, зарегистрированным правам на объекты недвижимости, фонду социального и коммерческого назначения, техническим характеристикам объектов недвижимости, объектам транспортной и инженерной инфраструктуры, объектам негативного влияния на окружающую среду и т.д. | 01.01.2012г.- 01.03.2012г. | Администрация городского округа |
| 2 | Создание обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности (объектах капитального строительства, инженерных коммуникациях, транспортной сети и т.п.). Анализ современного состояния и использования территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития территории. Расчет основных параметров территориального развития, формализация задач территориального планирования, разработка концепции градостроительного развития территории. | 01.01.2012г.- 01.03.2012г. | Администрация городского округа |
| 3 | Определение адресного перечня зданий, строений и сооружений, подлежащих реконструкции или сносу. | 01.01.2012г. - 15.02.2012г. | Администрация городского округа |
| 4 | Определение количества граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого фонда и расположенных на застроенной территории. | 01.01.2012г. 15.02.2012г. | Администрация городского округа (управление по жилищным вопросам) |
| 5 | Разработка финансово-экономического обоснования и расчет затрат городского округа на реализацию проекта развития застроенной территории, определение объема участия городского округа в развитии застроенной территории. | 01.01.2012г.- 01.03.2012г. | Администрация городского округа |
| 6 | Подготовка и проведение открытого аукциона на право заключение договора о развитии застроенной территории. | 01.03.2012г.- 01.07.2012г. | Администрация городского округа |
| 7 | Подготовка и утверждение проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории в соответствии с градостроительным регламентом. | 12 месяцев со дня заключения договора о развитии застроенной территории | Победитель аукциона, Администрация городского округа |
| 8 | Создание или приобретение, передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого фонда и расположенных на застроенной территории. | 01.10.2013г.-31.12.2016г. | Победитель аукциона, Администрация городского округа |
| 9 | Предоставление победителю аукциона без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством, для строительства в границах застроенной территории, земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в собственность или пользование гражданам и юридическим лицам. | в соответствии с заявками победителя аукциона | Администрация городского округа (комитет по управлению имуществом) |
| 10 | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории. | Не позднее 2018г. | Победитель аукциона |
| 11 | Строительство и (или) реконструкция жилых домов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. | Не позднее 2019г. | Победитель аукциона |
| 12 | Передача в соответствии с договором в муниципальную собственность после окончания строительства объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры. | Не позднее 2 квартала 2019г. | Победитель аукциона, Администрация городского округа (комитет по управлению имуществом) |
| 13. | Снос существующих малоэтажных жилых домов согласно перечню адресов многоквартирных домов, расположенных в границах территории, подлежащей развитию и планируемых к сносу | Поэтапно согласно утвержденному ПОС (проекта организации строительства) | Администрация городского округа, победитель аукциона |

Администрации городского округа предусмотреть в договоре на развитие застроенной территории обязанность победителя аукциона по строительству на территории объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

Администрации городского округа предусмотреть при разработке проекта планировки развиваемой территории увеличение мест в детских дошкольных учреждениях, учреждениях образования, медицинских учреждениях с учетом дефицита на данной территории и в прилегающих микрорайонах и перспективой развития многоэтажного жилищного строительства, путем  расширения (реконструкции) существующих и (или) строительства новых учреждений.

Администрации городского округа совместно с победителем аукциона на право  заключения договора о развитии застроенной территории обеспечить вывод пользователей нежилых помещений из строений, подлежащих сносу. Произвести компенсацию собственникам нежилых помещений за счет средств победителя аукциона.

Администрации городского округа совместно с победителем аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории формировать ежегодные перечни отселения и сноса жилых домов на данной территории с учетом завершения Программы до 2020 года.