О внесении изменений  в решение

Совета депутатов городского

округа Железнодорожный от  17.06.2009

№ 03/62 «О принятии инвестиционной

программы развития водопроводно-

канализационного хозяйства города

Железнодорожного на 2010-2012 годы»

В связи с производственной необходимостью и в целях оптимизации расходов денежных средств, поступающих от потребителей услуг для выполнения инвестиционной программы на 2010 – 2012 г.г., Совет депутатов городского округа Железнодорожный

РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от  17.06.2009 № 03/62    «О принятии инвестиционной программы развития водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного на 2010-2012 годы»

1.1.Абзац  2  пункта 7 приложения «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Планируемая стоимость работ по программе определена в текущих ценах 2010 года и составляет без НДС:

- по водоснабжению  –  53 133,5 тыс. руб.

- по водоотведению   –  28 126,1 тыс. руб.

1.2.Пункт  7.1.приложения  «Финансовый план» изложить в новой редакции: Приложение 1.

1.3.Приложение 2, «План мероприятий по реализации инвестиционной программы по водоснабжению и  водоотведению  на      2010-2012 г.г.» изложить в новой редакции. Прилагается.

2.Решения Совета депутатов городского округа Железнодорожный  от 24.11.2010  10/03,   от 16. 11. 2011  № 10/20  и от 21.12.2011 № 10/21  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от  17.06.2009 № 03/62 « О принятии инвестиционной программы развития водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного на 2010-2012 годы»  признать утратившими силу.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город Железнодорожный»  и разместить на      официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

Глава городского округа

Железнодорожный                                                                               Е.И.Жирков

Приложение 1

к  решению Совета депутатов

городского округа Железнодорожный

от 19.12.2012  № 08/35

п. 7.1. «Финансовый план»

- Водоснабжение

| Источники капитальных вложений | Ед.изм. | Объем финансирования (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Итого 2010-2012 гг |
| Собственные средства (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС | тыс. руб. | 14 714,6 | 14 135,8 | 14 283,1 | 43 133,5 |
| Всего без НДС | тыс. руб. | 24 714,6 | 14 135,8 | 14 283,1 | 53 133,5 |

- Водоотведение

| Источники капитальных вложений | Ед.изм. | Объем финансирования (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Итого 2010-2012 гг |
| Собственные средства (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | _ | _ | _ | _ |
| Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС | тыс. руб. | 9 516,1 | 9 516,2 | 9 093,8 | 28 126,1 |
| Всего без НДС | тыс. руб. | 9 516,1 | 9 516,2 | 9 093,8 | 28 126,1 |

- Всего водоснабжение и водоотведение

|  | тыс. руб. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого Водоснабжение и водоотведение | тыс. руб. | 34 230,7 | 23 652,0 | 23 376 ,9 | 81 259,6 |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

городского округа  Железнодорожный

от  19.12.2012  № 08/35

Приложение

к инвестиционной программе развития водопроводно-

канализационного хозяйства города Железнодорожного,

утверждённой решением Совета депутатов городского

округа Железнодорожный от 17.06.2009 № 03/62

ПЛАН

мероприятий по реализации инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на период 2010-2012 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий, Адрес объекта | План тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Реконструкция водопроводных насосных станций, автоматизация системы управления водозаборами и диспетчеризация в том числе по объектам |  |  |  |  |
| 1 | ВНС III подъема №7 | 2 807,6 | 2 807,6 | - | - |
| 2 | ВНС III подъема №4 | 2 264,1 | 2 264,1 | - | - |
| 3 | ВНС III подъема №2 | 2 603,1 | 2 603,1 | - | - |
| 4 | ВНС III подъема №20 | 2 954,0 | 2 554,0 | - | 400,0 |
| 5 | ВНС III подъема №23 | 1 583,0 | 1 583,0 | - | - |
| 6 | ВНС III подъема №11(диспетчеризация) | 2 895,0 | 2 895,0 | - | - |
| 7 | ВНС III подъема №14 | 320,2 | 320,2 | - | - |
| 8 | ВНС III подъема №25 | 6 378,9 | - | 5 288,0 | 1 090,9 |
| 9 | ВНС III подъема №26 | 4 856,5 | - | 3 250,0 | 1 606,5 |
| 10 | ВНС III подъема №13 | 3 523,8 | - | 3 523,8 | - |
| 11 | ВНС III подъема №22 (диспетчеризация) | 390,0 | - | 390,0 | - |
| 12 | ВНС III подъема №28 (диспетчеризация) | 653,0 | - | 653,0 | - |
| 13 | ВНС III подъема №31 (диспетчеризация) | 720,0 | - | 720,0 | - |
| 14 | ВНС III подъема №32 (диспетчеризация) | 311,0 | - | 311,0 | - |
| 15 | ВНС III подъема №27 | - | - | - | - |
| 16 | ВНС III подъема №15 | 386,5 | 386,5 | - | - |
| 17 | ВНС III подъема № 24 | 999,0 | 999,0 | - | - |
| 18 | Реконструкция участков водопроводных сетей в мкр. Керамика , мкр. Ольгино, ул. Луговая, внутриплощадочные сети ВЗУ № 5. Общая протяженность 1600 м | 8 302,1 | 8 302,1 | - | - |
| 19 | ВНС III подъема №9 | 712,1 | - | - | 712,1 |
| 20 | ВНС III подъема №1 | 7 842,1 | - | - | 7 842,1 |
| 21 | ВНС III подъема №3 | 2 631,5 | - | - | 2 631,5 |
| 22 | ВЗУ №4 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 53 133,5 | 24 714,6 | 14 135,8 | 14 283,1 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Технологическое присоединение дополнительной мощности энергопринимающих устройств к электрическим сетям ЗАО «ЭЛЭКС» для электроснабжения Фенинской районной канализационной насосной станции | 3 547,1 | 3 547,1 | - | - |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения г. Железнодорожного –участки канализационного коллектора в мкр. Павлино и ул. Свободы | 5 969,0 | 5 969,0 | - | - |
| - | Замена канализационного коллектора по ул. Советская | 9 516,2 | - | 9 516,2 | - |
| - | Замена канализационного коллектора по ул. Новая | 9 093,8 | - | - | 9 093,8 |
|  | ИТОГО: | 28 126,1 | 9 516,1 | 9 516,2 | 9 093,8 |