Решение от 18.07.2012  № 13/30

О внесении изменений в решение

Совета депутатов городского округа

Железнодорожный от 21.12.2011

№08/21 «О принятии программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

города Железнодорожного на

2011-2020 годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и в соответствии с Постановлением Правительства Московской области №723/12 от 10.05.2012 года «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области «Жилище на 2009-2012 годы», предусматривающего финансирование на развитие системы теплоснабжения города, Совет депутатов городского округа Железнодорожный

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 21.12.2011 №08/21 «О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железнодорожного на 2011-2020 годы»:

1.1. Таблицу №5 раздела №2 (Теплоснабжение) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железнодорожного на 2011-2020 годы читать в новой редакции. Приложение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город Железнодорожный» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, учету и распределению жилой площади, транспорту и связи Лагутина Ю.В.

Глава городского округа

Железнодорожный                                                                              Е.И. Жирков

Приложение к решению Совета депутатов

городского округа Железнодорожный

от 18.07.2012  № 13/30

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации мероприятий теплоснабжения городского округа Железнодорожный Московской области |
| Поз. | Наименование | Местоположение | Расчетная стоимость, всего, млн. руб. | Расчетная стоимость по годам, млн. рублей | Источник финансирования |
|  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | Строительство ГТУ ТЭЦ, 324,8 (280) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Автозаводская | 3 500,00 |  | 1 000,00 | 2 500,00 | Инвесторы |
| 2 | Строительство ГТУ ТЭЦ, 86,5 (74,6) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Ольгино | 20,00 | 10,00 | 10,00 |  | Инвесторы |
| 3 | Реконструкция котельной в/ч 35533, с увеличением установленной мощности на 12,6 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Юннатов | 157,50 |  | 47,25 | 110,25 | Инвесторы |
| 4 | Реконструкция котельной предприятия "Прогресс", с увеличением установленной мощности на 30 Гкал/ч | г.Железнодорожный, МКР "Павлино" | 375,00 |  | 112,50 | 262,50 | Инвесторы |
| 5 | Строительство котельных, пристроенных к жилым домам | г.Железнодорожный, ул.Леоновское шоссе | 125,00 |  | 37,50 | 87,50 | Инвесторы |
| 6 | Строительство котельной | г.Железнодорожный, в границах ул.Саввинская-Калинина-1 Мая | 262,50 |  | 78,75 | 183,75 | Инвесторы |
| 7 | Строительство котельной, 18,56 (16) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Южное Кучино" | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | Инвесторы |
| 8 | Строительство котельной, 8,12 (7) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Северное Кучино" | 87,50 |  | 43,75 | 43,75 | Инвесторы |
| 9 | Строительство котельной, 20 (17,24) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Юбилейная | 5,00 | 5,00 |  |  | Инвесторы |
| 10 | Строительство пристроенной котельной, 2 (1,72) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Центральная д.7 | 5,00 | 5,00 |  |  | Инвесторы |
| 11 | Строительство котельной, 8 Гкал/ч | г.Железнодорожный, МКР "Купавна", 32 ЦВМКГ | 100,00 | 20,00 | 80,00 |  | Инвесторы |
| 12 | Реконструкция котельной №2 с увеличением установленной мощности на 7 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Калинина 2Д | 87,50 |  |  | 87,50 | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 13 | Строительство теплотрассы от котельной №10 и переключение на нее потребителей котельной №5 с ее закрытием | г.Железнодорожный, пос. Купавна, ул.Цветочная, 1Д | 9,00 |  | 9,00 |  | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 14 | Реконструкция котельной №6 | г.Железнодорожный, ул.Третья, 15Д | 6,00 |  | 6,00 |  | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 15 | Реконструкция котельной №9 с увеличением установленной мощности на 12 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Почтовый пер., 11Д | 150,00 |  | 75,00 | 75,00 | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 16 | Реконструкция котельной №12 с увеличением установленной мощности на 26 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Саввинская 12Д | 150,00 |  | 75,00 | 75,00 | Инвесторы |
| 17 | Строительство теплотрассы от миниТЭЦ к котельной №16, с переключением на нее потребителей | г.Железнодорожный, ул.Кооперативная 28А | 5,00 |  | 5,00 |  | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 18 | Реконструкция котельной №17 с увеличением установленной мощности на 13,76 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Автозаводская 4, стр.5 | 172,00 |  | 86,00 | 86,00 | Инвесторы |
| 19 | Техническое перевооружение котельной мощностью 32,55 Гкал/час | г.Железнодорожный, ул.Маяковского вл.14 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Инвесторы |
| 20 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду500 от котельной №7 до ТК 1-2 по ул.Льва Толстого | г.Железнодорожный, ул. Льва Толстого | 10,279 | 10,279 |  |  | Бюджет Московской области – 9,251, бюджет городского округа Железнодорожный – 1,028 |
| 21 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду500 котельной №7 от ТК 2-2 до ТК 2-3 по ул.Пушкина | г.Железнодорожный, ул. Пушкина | 10,462 | 10,462 |  |  | Бюджет Московской области – 9,416, бюджет городского округа Железнодорожный – 1,046 |
| 22 | Капремонт теплотрассы 2Ду200 котельной №7 от ул.Маяковского, д.1 до ТК 1-11-13 ул.Пролетарская, д.6 | г.Железнодорожный, ул. Маяковского-Пролетарская | 4,839 | 4,839 |  |  | Бюджет Московской области – 4,355, бюджет городского округа Железнодорожный – 0,484 |
| 23 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду250 котельной №7 от ТК 1-5-1 по ул.Колхозная до т.1 по ул.Пионерская | г.Железнодорожный, ул.Колхозная- ул.Пионерская | 9,951 | 9,951 |  |  | Бюджет Московской области – 8,956, бюджет городского округа Железнодорожный – 0,995 |
| 24 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду250 котельной №7 от ТК 1-5-12 до т.2 по ул.Юбилейная | г.Железнодорожный, ул.Юбилейная | 5,475 | 5,475 |  |  | Бюджет Московской области – 4,927, бюджет городского округа Железнодорожный – 0,548 |
| 25 | Капремонт теплотрассы 2Ду200 котельной №9 от ЦТП 9-2 до ТК 45 по ул.Свободы | г.Железнодорожный, ул.Свободы | 5,661 | 5,661 |  |  | Бюджет Московской области – 5,095, бюджет городского округа Железнодорожный – 0,566 |
| 26 | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду150 и сети горячего водоснабжения Ду80/50 от ТК-1-9-18 в сторону детского сада №25 | г.Железнодорожный, ул.Школьная | 0,989 | 0,989 |  |  | Средства ООО «Теплосети г. Железнодорожный» |
| 27 | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду100 и сети горячего водоснабжения Ду110/145, Ду75/110 (изопрофлекс-А) к жилому дому по ул.Пионерская д.7а | г.Железнодорожный, ул.Пионерская | 1,466 | 1,466 |  |  | Средства ООО «Теплосети г. Железнодорожный» |
|  | Всего |  | 5616,12 | 139,12 | 1815,75 | 3661,25 |  |