О внесении изменений в решение

Совета депутатов городского округа

Железнодорожный от 21.12.2011

№08/21 «О принятии программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

города Железнодорожного на

2011-2020 годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и в соответствии с Постановлением Правительства Московской области №723/12 от 10.05.2012 года «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области «Жилище на 2009-2012 годы», предусматривающего финансирование на развитие системы теплоснабжения города, Совет депутатов городского округа Железнодорожный

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 21.12.2011 №08/21 «О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железнодорожного на 2011-2020 годы»:

1.1. Таблицу №5 раздела №2 (Теплоснабжение) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железнодорожного на 2011-2020 годы читать в новой редакции. Приложение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город Железнодорожный» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, учету и распределению жилой площади, транспорту и связи Лагутина Ю.В.

Глава городского округа

Железнодорожный                                                                              Е.И. Жирков

Приложение к решению Совета депутатов

городского округа Железнодорожный

от 21.11.2012  №  15/34

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации мероприятий теплоснабжения городского округа Железнодорожный Московской области |
| Поз. | Наименование | Местоположение | Расчетная стоимость, всего, руб. | Расчетная стоимость по годам, руб. | Источник финансирования |
|  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | Строительство ГТУ ТЭЦ, 324,8 (280) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Автозаводская | 3 500 000 000,00 |  | 1 000 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | Инвесторы |
| 2 | Строительство ГТУ ТЭЦ, 86,5 (74,6) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Ольгино | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  | Инвесторы |
| 3 | Реконструкция котельной в/ч 35533, с увеличением установленной мощности на 12,6 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Юннатов | 157 500 000,00 |  | 47 250 000,00 | 110 250 000,00 | Инвесторы |
| 4 | Реконструкция котельной предприятия "Прогресс", с увеличением установленной мощности на 30 Гкал/ч | г.Железнодорожный, МКР "Павлино" | 375 000 000,00 |  | 112 500 000,00 | 262 500 000,00 | Инвесторы |
| 5 | Строительство котельных, пристроенных к жилым домам | г.Железнодорожный, ул.Леоновское шоссе | 125 000 000,00 |  | 37 500 000,00 | 87 500 000,00 | Инвесторы |
| 6 | Строительство котельной | г.Железнодорожный, в границах ул.Саввинская-Калинина-1 Мая | 262 500 000,00 |  | 78 750 000,00 | 183 750 000,00 | Инвесторы |
| 7 | Строительство котельной, 18,56 (16) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Южное Кучино" | 200 000 000,00 |  | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | Инвесторы |
| 8 | Строительство котельной, 8,12 (7) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, МКР "Северное Кучино" | 87 500 000,00 |  | 43 750 000,00 | 43 750 000,00 | Инвесторы |
| 9 | Строительство котельной, 20 (17,24) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Юбилейная | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |  | Инвесторы |
| 10 | Строительство пристроенной котельной, 2 (1,72) Мвт (Гкал/ч) | г.Железнодорожный, ул.Центральная д.7 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |  | Инвесторы |
| 11 | Строительство котельной, 8 Гкал/ч | г.Железнодорожный, МКР "Купавна", 32 ЦВМКГ | 100 000 000,00 | 20 000 000,00 | 80 000 000,00 |  | Инвесторы |
| 12 | Реконструкция котельной №2 с увеличением установленной мощности на 7 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Калинина 2Д | 87 500 000,00 |  |  | 87 500 000,00 | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 13 | Строительство теплотрассы от котельной №10 и переключение на нее потребителей котельной №5 с ее закрытием | г.Железнодорожный, пос. Купавна, ул.Цветочная, 1Д | 9 000 000,00 |  | 9 000 000,00 |  | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 14 | Реконструкция котельной №6 | г.Железнодорожный, ул.Третья, 15Д | 6 000 000,00 |  | 6 000 000,00 |  | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 15 | Реконструкция котельной №9 с увеличением установленной мощности на 12 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Почтовый пер., 11Д | 150 000 000,00 |  | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 16 | Реконструкция котельной №12 с увеличением установленной мощности на 26 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Саввинская 12Д | 150 000 000,00 |  | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | Инвесторы |
| 17 | Строительство теплотрассы от миниТЭЦ к котельной №16, с переключением на нее потребителей | г.Железнодорожный, ул.Кооперативная 28А | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  | Бюджет городского округа Железнодорожный |
| 18 | Реконструкция котельной №17 с увеличением установленной мощности на 13,76 Гкал/ч | г.Железнодорожный, ул.Автозаводская 4, стр.5 | 172 000 000,00 |  | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | Инвесторы |
| 19 | Техническое перевооружение котельной мощностью 32,55 Гкал/час | г.Железнодорожный, ул.Маяковского вл.14 | 150 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | Инвесторы |
| 20 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду500 от котельной №7 до ТК 1-2 по ул.Льва Толстого | г.Железнодорожный, ул. Льва Толстого | 9 420 626,12 | 9 420 626,12 |  |  | Бюджет Московской области – 8 478 563,51 руб., бюджет городского округа Железнодорожный – 942 062,61 руб. |
| 21 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду500 котельной №7 от ТК 2-2 до ТК 2-3 по ул.Пушкина | г.Железнодорожный, ул. Пушкина | 9 045 780,51 | 9 045 780,51 |  |  | Бюджет Московской области – 8 141 202,46 руб., бюджет городского округа Железнодорожный – 904 578,05 руб. |
| 22 | Капремонт теплотрассы 2Ду200 котельной №7 от ул.Маяковского, д.1 до ТК 1-11-13 ул.Пролетарская, д.6 | г.Железнодорожный, ул. Маяковского-Пролетарская | 3 317 344,25 | 3 317 344,25 |  |  | Бюджет Московской области – 2 985 609,82 руб., бюджет городского округа Железнодорожный – 331 734,43 руб. |
| 23 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду250 котельной №7 от ТК 1-5-1 по ул.Колхозная до т.1 по ул.Пионерская | г.Железнодорожный, ул.Колхозная- ул.Пионерская | 7 816 832,33 | 7 816 832,33 |  |  | Бюджет Московской области – 7 035 149,10 руб., бюджет городского округа Железнодорожный – 781 683,23 руб. |
| 24 | Капремонт магистральной теплотрассы 2Ду250 котельной №7 от ТК 1-5-12 до т.2 по ул.Юбилейная | г.Железнодорожный, ул.Юбилейная | 5 094 981,32 | 5 094 981,32 |  |  | Бюджет Московской области – 4 585 483,19 руб., бюджет городского округа Железнодорожный – 509 498,13 руб. |
| 25 | Капремонт теплотрассы 2Ду200 котельной №9 от ЦТП 9-2 до ТК 45 по ул.Свободы | г.Железнодорожный, ул.Свободы | 4 977 821,74 | 4 977 821,74 |  |  | Бюджет Московской области – 4 480 039,57 руб., бюджет городского округа Железнодорожный – 497 782,17 руб. |
| 26 | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду150 и сети горячего водоснабжения Ду80/50 от ТК-1-9-18 в сторону детского сада №25 | г.Железнодорожный, ул.Школьная | 1 124 088,93 | 1 124 088,93 |  |  | Средства ООО «Теплосети г. Железнодорожный» |
| 27 | Капитальный ремонт теплотрассы 2Ду100 и сети горячего водоснабжения Ду110/145, Ду75/110 (изопрофлекс-А) к жилому дому по ул.Пионерская д.7а | г.Железнодорожный, ул.Пионерская | 1 286 818,45 | 1 286 818,45 |  |  | Средства ООО «Теплосети г. Железнодорожный» |
|  | Всего |  | 5 609 084 293,65 | 132 084 293,65 | 1 815 750 000,00 | 3 661 250 000,00 |  |