ПЛАН

мероприятий Администрации городского округа Железнодорожный по организации межведомственного

информационного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг  на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.1. | Определение должностного лица и структурного подразделения Администрации городского округа Железнодорожный, ответственного за координацию деятельности по организации межведомственного информационного взаимодействия | ноябрь 2011 г. | Дежин С.А.- заместитель Главы Администрации городского округа Железнодорожный, руководитель рабочей группы, рабочая группа | Распоряжение Главы от 11.11.2011г. №350-р |
| 1.2. | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией городского округа Железнодорожный, по которым необходима организация межведомственного информационного взаимодействия, с указанием вида документов, которые требуются для предоставления муниципальной услуги, определением вида информационного взаимодействия (в бумажном виде, в электронном виде, с использованием факсимильной связи) | ноябрь-декабрь 2011 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий | Перечень муниципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом |
| 1.3 | Установление предельных сроков получения ответа по каждому виду документов, которые требуются от других органов городского округа Железнодорожный, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия | ноябрь-декабрь 2011г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий | Утвержденный перечень документов, которые требуются от других органов городского округа Железнодорожный, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия с указанием предельных сроков их получения |
| 1.4. | Формирование таблицы межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории города Железнодорожного | декабрь 2011 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий | Утвержденная таблица межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории города Железнодорожного |
| 1.5. | Разработка, согласование и утверждение технологических карт межведомственного информационного взаимодействия (по каждой услуге) | декабрь – январь 2012 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий, управление территориальной безопасности | Технологические карты межведомственного информационного взаимодействия по каждой муниципальной услуге, требующей организации межведомственного информационного взаимодействия, согласованные со всеми участниками взаимодействия |
| 1.6. | Формирование и утверждение перечня необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг | декабрь 2011 г. | Рабочая группа, комитет по экономике и инвестиционной политике | Муниципальный правовой акт |
| 1.7. | Анализ муниципальных правовых актов городского округа Железнодорожный с целью выявления ограничений для представления муниципальных услуг посредством межведомственного информационного взаимодействия. Внесение в них необходимых изменений | декабрь-март 2012 г. | Рабочая группа, правовое управление, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий | Муниципальные правовые акты |
| 1.8. | Разработка и внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с учетом организации межведомственного информационного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг | январь 2012 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий, правовое управление | Утвержденные Административные регламенты предоставления муниципальных услуг |
| 1.9. | Утверждение порядков формирования и направления органами Администрации городского округа Железнодорожный запросов о предоставлении информации и предоставления ответов на требования органов государственной власти о предоставлении информации, необходимой для предоставления государственных услуг | январь 2012 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий, правовое управление | Муниципальный правовой акт |
| 1.10. | Разработка и подписание проектов соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, сведения которых требуются для представления муниципальных услуг | январь 2012 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий, правовое управление | Заключенные соглашения |
| 1.11. | Утверждение порядков формирования и направления органам государственной власти запросов о предоставлении информации и предоставления ответов на требования органов местного самоуправления о предоставлении информации, необходимой для предоставления муниципальных услуг | январь 2012 г. | Рабочая группа, правовое управление, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий | Нормативный правовой акт Московской области |
| 1.12. | Подготовка и направление в Министерство экономики Московской области отчетов по проведению мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | ежеквартально | Рабочая группа, комитет по экономике и инвестиционной политике | Отчеты |
| 1.13. | Отчеты Администрации городского округа Железнодорожный о реализации мер по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организации межведомственного информационного взаимодействия | еженедельно | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по культуре, молодежной политике и туризму, комитет по образованию, архивный отдел, МУ ЦГБ, МУ «Комитет по физкультуре и спорту», комитет по экономике и инвестиционной политике, управление территориальной безопасности | Внесение информации в Информационную систему мониторинга готовности органов власти к межведомственному взаимодействию |
| 1.14. | Разработка плана по информированию населения о порядке предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Железнодорожный | февраль 2012 г. | Рабочая группа, комитет по управлению имуществом, комитет архитектуры и градостроительства, комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей, финансовое управление, управление по жилищным вопросам, отдел жилищных субсидий, комитет по образованию, МУ ЦГБ, комитет по культуре, молодежной политике и туризму, архивный отдел, МУ «Комитет по физкультуре и спорту» | План по информированию населения о порядке предоставления муниципальных услуг на территории города Железнодорожного |
| 2. | Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 2.1. | Формирование перечня муниципальных информационных систем, используемых при представлении муниципальных услуг | декабрь 2011 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Перечень муниципальных информационных систем, используемых при представлении муниципальных услуг |
| 2.2. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов Администрации городского округа Железнодорожный в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | январь 2012 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов Администрации городского округа Железнодорожный в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем |
| 2.3. | Доработка муниципальных информационных систем в соответствии с требованиями по обеспечению подключения государственных информационных систем Московской области к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | январь 2012 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Отчеты о доработке информационных систем, доклады на Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства Московской области |
| 2.4. | Разработка и регистрация электронных сервисов в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Московской области, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами | 1 этап – 25 декабря 2011 г. 2 этап – 1 февраля 2011 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Технические задания на электронные сервисы, Перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, Отчет на Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства Московской области |
| 2.5. | Тестирование работы электронных сервисов и запросов | февраль 2012 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Отчет о результатах тестирования |
| 2.6. | Опытно-промышленная эксплуатация электронных сервисов и запросов | февраль 2012 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Отчет о результатах опытно-промышленной эксплуатации |
| 2.7. | Промышленная эксплуатация электронных сервисов и запросов | март 2012 г. | Рабочая группа, управление территориальной безопасности | Отчет о результатах промышленной эксплуатации |

Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике

Администрации городского округа Железнодорожный,

заместитель руководителя группы по формированию электронного

правительства на территории города Железнодорожного                                                                                         Н.П.Похиленко

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа

Железнодорожный

личная подпись_______Е.И.Жирков «12_»___декабря_________2011 года.